TFM 项目提案

面向 Strudel 的实时语音录制与采样导入

学生：Zhenyu

硕士毕业项目提案

2026 年 4 月

# 项目目标

- 构建一个本地原型，在 Strudel 会话中录制语音。

- 尽量减少手动编辑，生成可用的词和短语采样。

- 自动创建 Strudel 兼容的文件夹和导入文件。

- 评估该流程是否比手动准备采样更快、更少打断创作。

## 主要工具

| 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| Strudel | live coding 环境与播放上下文 |
| FastAPI | 用于录音命令和文件服务的本地后端 |
| faster-whisper | 初步转录和词级时间戳 |
| FFmpeg / pydub | 音频切割与格式转换 |
| WhisperX | 后续可能加入的精化步骤，第一版不强制依赖 |

# 一、引言

这个 TFM 来自我在使用 Strudel 做 live coding 时遇到的一个实际问题。Strudel 很适合在浏览器里用代码写音乐 pattern，但如果我想在演出或创作过程中加入一段刚录下来的声音，流程仍然很慢。通常需要离开 Strudel，去别的软件录音、剪音频、命名文件、整理文件夹，然后再回到 Strudel 中导入。

因此，本项目想探索一个本地小工具，把语音录制和 Strudel 连接起来。核心想法很直接：在一次 Strudel 会话中录下自己的声音，把录音自动切成可以使用的片段，并尽量不中断当前创作流程地加载到 Strudel 里。它不需要替代专业音频编辑器，而是服务于快速实验、现场创作和声音草稿。

这个工作会结合软件开发、音频处理和一个小规模的使用流程评估。我关心的不只是系统能不能写出来，也关心它在真实创作时是否真的好用，是否能减少手动准备采样带来的打断。

# 二、技术现状

Live coding 环境，例如 TidalCycles 和 Strudel，强调代码与声音之间的即时反馈。它们非常适合实时改变节奏和 pattern，但通常默认采样素材已经提前准备好。这就造成了一个空隙：代码可以即时变化，但新录制的声音很难即时进入演出流程。

当前的语音识别工具，例如 Whisper、faster-whisper 和 WhisperX，可以生成转录文本和词级时间戳。语音活动检测可以帮助判断哪里有说话声，FFmpeg 或 pydub 可以根据时间点切割音频。这些工具已经足够成熟，可以作为本地原型的基础，但它们本身并不是专门为 live coding 演出设计的。

因此，本项目并不是要发明新的语音识别模型，而是更实际地研究：如何把已有工具组合成一个可以从 Strudel 控制、并且演奏者能够理解和使用的工作流。

# 三、研究方法

项目将采用迭代方式推进。我会先完成最小可用闭环：开始录音、停止录音、把音频切成简单片段，并让 Strudel 能够加载这些片段。这个流程稳定后，再加入自动转录、词或短语级分割，以及更精细的功能。

方法上会结合原型开发和使用评估。每个阶段都尽量产出一个能在 Strudel 中实际测试的版本，因为延迟和使用感很难只通过阅读代码判断。我也会记录技术选择、失败尝试和限制，这些内容会成为最终论文讨论的一部分。

系统会优先采用本地运行方式。后端和 Strudel 在同一台电脑上运行，这样可以避免依赖云服务，也避免把语音录音发送到外部服务器。

# 四、设计

目前的设计包括两个主要部分。第一部分是在 Strudel 中使用的小接口，例如开始录音、停止录音、重新加载生成采样等命令。第二部分是本地 Python 后端，负责麦克风录音、音频处理，并把结果写入 Strudel 可以加载的文件夹结构。

第一版会重点处理词和短语级采样。字母级或音素级分割会作为实验性内容，因为标准 ASR 时间戳很可能无法稳定支持这么细的边界。这个区分很重要：我不希望 proposal 看起来承诺了当前工具不一定能达到的精度。

输出结构会包含原始录音、生成的音频片段、元数据，以及一个用于 Strudel 的导入文件。让输出结果保持可读，也是设计的一部分，因为演奏者应该能在会话结束后检查和复用这些声音素材。

# 五、开发

开发会分几个阶段进行。首先，我会测试 Strudel 或浏览器 JavaScript 环境中如何调用自定义命令。这是最不确定的集成点，所以应该在投入大量后端开发之前先验证清楚。

之后，我会用 FastAPI 实现本地录音服务。这个服务需要管理 session，录制音频块，用清晰的方式命名和保存文件，并通过 localhost 提供音频访问。接着加入 faster-whisper 进行 ASR 处理，并利用时间戳生成词和短语片段。

如果基础版本运行稳定，再考虑加入 WhisperX 精化、小型状态面板、旧 session 自动清理或更高级的分割方式。这些功能都应该服务于核心流程，而不是让系统在早期变得过于复杂。

## 计划开发步骤

| 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 0 | 验证 Strudel 如何调用自定义 JavaScript 命令 |
| 1 | 实现本地录音与 session 管理 |
| 2 | 生成文件夹、元数据和 Strudel 导入代码 |
| 3 | 加入基于 ASR 的词和短语分割 |
| 4 | 测试延迟、准确性和创作流程 |
| 5 | 撰写讨论、限制和后续工作 |

# 六、测试

测试会分为技术测试和工作流测试。技术测试主要检查后端能否正确开始和停止、音频文件是否生成、Strudel 导入代码是否有效，以及采样文件是否可以正常播放。

音频处理部分会用几类简单输入来测试：清晰语音、短词、较长句子、快速说话和背景噪声。我会把生成的切片和原始录音进行对比，记录哪些分割结果有用，哪些结果不够稳定。

工作流测试会更偏质性。我会在短时间 Strudel 创作会话中使用这个工具，并和手动录音、剪辑、导入的流程比较。主要关注三个问题：是否节省时间，是否减少创作中断，以及生成的片段是否具有音乐上的可用性。

# 七、讨论与结论

预期成果是一个可以运行的原型，用来判断实时语音采样是否能以实用的方式集成到 Strudel 中。理想情况下，演奏者可以录制声音、获得可用片段，并在不离开创作环境的情况下从 Strudel 触发它们。

这个项目也有明显风险。Strudel 的集成方式可能和预想不同，ASR 在某些电脑上可能不够快，词级时间戳也不一定总能切出音乐上干净的片段。这些限制不会被回避，而会成为最终分析的一部分。

最终论文会讨论原型真正实现了什么、哪里失败了，以及未来版本可以怎样改进。更大的目标是理解语音、代码和实时采样如何在一个更流畅的创作流程中结合。